Obiectivul 													Formular C1

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Anul I |  |  | … | Anul n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1 | Obiectul 01 Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
|  | Amenajare drum acces |  |  |  |  |  |
|  | Amenajare careu sondă |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări protecţia mediului pentru foraj |  |  |  |  |  |
| 2 | Obiectul 02 Transport, montaj-demontaj grup social, instalaţie foraj, utilităţi |  |  |  |  |  |
|  | Transport grup social |  |  |  |  |  |
|  | Montaj grup social (campus) |  |  |  |  |  |
|  | Demontaj grup social |  |  |  |  |  |
|  | Transport instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Montajul instalaţiei de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Demontajul instalaţiei de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări energo în instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Alimentare cu apă |  |  |  |  |  |
|  | Cazare şi transport personal |  |  |  |  |  |
|  | Telecomunicaţii |  |  |  |  |  |
|  | Încălzire |  |  |  |  |  |
| 3 | Obiectul 03 Investiţia de bază (săparea sondei) |  |  |  |  |  |
|  | Faza I |  |  |  |  |  |
|  | Faza II |  |  |  |  |  |
|  | Faza III |  |  |  |  |  |
| 4 | Obiectul 04 Probarea stratelor |  |  |  |  |  |
|  | Probarea stratelor cu instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C2

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

| Nr. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare | din care: C + M | din care (după caz): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  | (exclusiv TVA) lei |  | contractantul/conducătorul (liderul asociaţiei) |  | asociatul |  |  | asociatul |  | subcontractantul |  | subcontractantul |  |
|  |  |  |  | total | C + M | total | C + M |  | total | C + M | total | C + M | total | C + M |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru amenajare teren, transport, montaj-demontaj instalaţie foraj, alimentare cu apă, transport, montaj-demontaj grup social, telecomunicaţii, lucrări energo, încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amenajare drum acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amenajare careu sondă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări protecţia mediului pentru foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj - demontaj instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telecomunicaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport grup social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj-demontaj grup social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări energo în careul instalaţiei de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentare cu apă (autocisterna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cazare şi transport personal la 2 săptămâni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru investiţia de bază (COST FORAJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări pregătitoare pentru începerea forajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săparea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizare traiect dirijat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubajul şi cimentarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Operaţii speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de încheiere a fazelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparaţii curente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transpoarte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru darea în exploatare (PROBARE STRATE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probe strate cu instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procurare şi transport ţevi extracţie şi cap erupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perforare şi punere în producţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  | Procent Lucrarea se încadrează în grupa: ……………………………….. (Ofertantul precizează grupa IIA sau IIB, după caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Instalaţia de foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj - demontaj instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj - demontaj lucrări energo în careul instalaţiei de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										            OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Instalaţia de foraj  cu sarcina la cârlig de 200 tf. cu Top Drive

Categoria de lucrări Transportul instalaţiei de foraj

(Distanţa de           km pentru transportul intalaţiei de foraj la locaţie. Ofertantul îşi va calcula transportul funcţie de distanţa reală)

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transport cu autocamioane cu peridoc 15 + 5 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autocamioane cu peridoc 15 + 5 to | nr. | 3 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 16 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane cu peridoc 15 + 5 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autocamioane cu platformă 15 to | nr. | 7 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 50 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane platformă 15 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to | nr. | 4 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 22 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport autoremorchere | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
|  | Tarif transport remorcă | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to | nr. | 2 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 6 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport autoremorchere | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
|  | Tarif transport remorcă | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to |  |  |  |  |  |

| Automacarale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automacarale încărcare – descărcare | buc. | 2 |  |  |
|  |  | lei/oră disp. |  |  |  |
|  |  | lei/oră funcţ. |  |  |  |
|  | Durata de lucru la sonda | zile |  |  |  |
| Total utilizare automacarale |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport instalaţie foraj |  |  |  |  |  |

Transport fundaţii la instalaţia de foraj şi nisip pentru fundaţii

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transport fundaţii cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 15 |  |  |
|  | Nr. autovehicule | buc. |  |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
| Transport nisip cu autobasculanta |  |  |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 3 |  |  |
|  | Nr. autovehicule | buc. |  |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autobasculanta |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport fundaţii şi nisip |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport instalaţie foraj + fundaţii şi nisip |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Instalaţia de foraj cu  sarcina la cârlig de 200 tf. cu Top Drive

Categoria de lucrări Transportul instalaţiei de foraj  (Transport de la sondă la bază. Ofertantul îşi va calcula transportul funcţie de distanţa reală)

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transport cu autocamioane cu peridoc 15 + 5 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autocamioane cu peridoc 15 + 5 to | nr. | 3 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 16 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane cu peridoc 15 + 5 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autocamioane cu platformă 15 to | nr. | 7 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 50 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane platformă 15 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to | nr. | 4 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 22 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport autoremorchere | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
|  | Tarif transport remorcă | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autoremorchere 20 to cu remorcă 20 to |  |  |  |  |  |
| Transport cu autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to |  |  |  |  |  |
|  | Dislocare autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to | nr. | 2 |  |  |
|  | Distanţa BAT – sonda | km |  |  |  |
|  | Transport instalaţie | - |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 6 |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport autoremorchere | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
|  | Tarif transport remorcă | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autoremorchere 40 to cu remorcă 40 to |  |  |  |  |  |

(continuare)

| Automacarale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automacarale încărcare – descărcare | buc. | 2 |  |  |
|  |  | lei/oră disp. |  |  |  |
|  |  | lei/oră funcţ. |  |  |  |
|  | Durata de lucru la sonda | zile |  |  |  |
| Total utilizare automacarale |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport instalaţie foraj |  |  |  |  |  |

Transport fundaţii la instalaţia de foraj şi nisip pentru fundaţii

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transport fundaţii cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
|  | Nr. transpoarte | nr. | 15 |  |  |
|  | Nr. autovehicule | buc. |  |  |  |
|  | Distanţa de transport | km |  |  |  |
|  | Durata transportului (+ 2 ore încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport cu autocamioane cu platformă 15 to |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport fundaţii |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI – transport instalaţie foraj + fundaţii |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Montare demontare instalaţie de foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montare - demontare instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Instalaţia  de foraj

Categoria de lucrări Montaj - demontaj Instalaţia de foraj

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Montare instalaţia de foraj | op. | 1 |  |  |
| 2 | Demontare instalaţia de foraj | op. | 1 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Lucrări energo în careul instalaţiei de foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaj - demontaj lucrări energo |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Lucrări energo în careul instalaţiei de energo

Categoria de lucrări Montaj - demontaj lucrări energo

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Montare lucrări energo | op. | 1 |  |  |
| 2 | Demontare lucrări energo | op. | 1 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Montaj- demontaj telecomunicaţii instalaţie de foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaj - demontaj telecomunicaţii instalaţie de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Telecomunicaţii

Categoria de lucrări Montaj - demontaj telecomunicaţii inst. de foraj

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Telecomunicaţii instalaţie foraj (telefon mobil) | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Durata utilizare telefon mobil (foraj+probe) | zile | 67 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului alimentare cu apA (Transport cu cisterna        km)

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport apă fluide, cimentare, PSI, întreţinere instalaţie etc.: |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Cantităţile prezentate la transportul apei pentru fluidul de foraj au caracter orientativ, urmând a fi reconsiderate funcţie de gradul de utilizare a instalaţiei de floculare

PROIECTANT 										               OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                          ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Transport apă cu cisterna

Categoria de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Transport apa cu cisterna |  |  |  |  |
|  | Distanţa transport de la BAT la sondă (dus-întors) | km |  |  |  |
|  | Distanţa de transport apa (dus-întors) | km |  |  |  |
|  | Cantitate de transportat, din care: | mc | 906 |  |  |
|  | – Pentru PSI + întreţinere instalaţie + grup social | mc | 276 |  |  |
|  | – Pentru fluid foraj | mc | 500 |  |  |
|  | – Pentru soluţii de cimentare | mc | 130 |  |  |
|  | Viteza medie de transport | km/oră |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autocisternă 20 mc |  |  |
|  | – Nr. transpoarte (curse) | transp. | 46 |  |  |
|  | – Durata unui transport / cursa + 1 ore (încărcare – descărcare) | ore |  |  |  |
|  | – Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total Transport apa cu cisterna |  |  |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Grup social, transport personal, încălzire

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaj – demontaj grup social |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Transport personal (la 2 săptămâni) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Încălzire grup social |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Grup social (campus) transport personal, încalzire;  Categoria de lucrări Montaj – demontaj grup social

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Transport grup social (autocamion cu platformă 15 to) | transp. x km | 6 x |  |  |
| 2 | Montare grup social | op. | 1 |  |  |
| 3 | Demontare grup social | op. | 1 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Obiectul Grup social (campus) transport personal, încalzire;  Categoria de lucrări Transport personal

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Număr transpoarte (1 transport la circa 2 săptămâni) | curse | 6 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus-întors); Durata transport /cursa | km; ore tr. |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | LEA |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Obiectul Grup social (campus) transport personal, încalzire;  Categoria de lucrări Încalzire grup social

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Montare căzănel | op. | 1 |  |  |
| 2 | Demontare căzănel | op. | 1 |  |  |
| 3 | Durata de funcţionare căzănel (= durata de realizare foraj sonda) | ore | 1140 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Lucrări pregătitoare pentru începerea forajului

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										            OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Lucrări pregătitoare pentru începerea forajului – Categoria de lucrări Faza I

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – D1 - | ore | 10,0 |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – D2 - | ore | 14,0 |  |  |
| ##### Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Obiectul Lucrări pregătitoare pentru începerea forajului – Categoria de lucrări Faza II

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – D1 - | ore | - |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – D2 - | ore | - |  |  |
| ##### Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Obiectul Lucrări pregătitoare pentru începerea forajului – Categoria de lucrări Faza III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – D1 - | ore | - |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – D2 - | ore | - |  |  |
| ##### Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Săparea

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
| 4. Faza III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnăturaautorizată)

Obiectivul 												Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Săparea

Categoria de lucrări Faza I

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM |  | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Săparea intervalului 0 – 300 m – (D1) | ore – lei/oră |  | 42- |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiale foraj |  |  |  |  |  |
|  | Manşoane protecţie garnitură foraj | buc |  | - |  |  |
| Total Chirie utilaje şi echipamente speciale |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Garnitura de foraj |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Chirie garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |
|  | Tijă antrenare 5.1/4 in | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prăjini grele  8 in categoria I | buc. | 14 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prajini foraj 5 in, G 105 cat I | buc. | 20 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Geală foraj  8 in (operare/stand by) | buc x zile | 1 x 2/4 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Reducţii | buc. | 3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Zile de închiriere | zile | 8,0 |  |  |  |
| Total Chirie garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Transport garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |
|  | Prăjini grele  8 in | to |  | 25,80 |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
|  | Tija antrenare 5.1/4 in | buc |  | 1 |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
|  | Prajini foraj  5 in | to |  | 5,90 |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
|  | Distanta transport (dus – întors) | km |  |  |  |  |
|  | Automacara | ore |  |  |  |  |
|  | Distanta transport (dus – întors) | km |  |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/km |  |  |  |  |
|  | Tarif funcţionare | lei/ora |  |  |  |  |
| Total Transport garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                     ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 												Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Săparea

Categoria de lucrări Faza II

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM |  | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Săparea intervalului 300 – 1852 m – (D1) | ore – lei/oră |  | 230- |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiale foraj |  |  |  |  |  |
|  | Manşoane protecţie garnitură foraj | buc |  | 18,0 |  |  |
| Total Chirie utilaje şi echipamente speciale |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Garnitura de foraj |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Chirie garnitura de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Tijă antrenare 5.1/4 in | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prăjini grele  8 in, categoria I | buc. | 14 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Inspecţie prăjini grele  8 in | buc. | 14 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prajini foraj HW 5 in | buc. | 6 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prajini foraj 5 in G 105 cat I | buc. | 182 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Geală foraj  8 in (operare/stand by) | buc x zile | 1 x 10/2 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Reducţii | buc. | 3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Stabilizatori 311,2 mm | buc. | 3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prevenitoare erupţie (DF +VH 13.5/8 in x 210 bar) | buc x zile | 1+1 x 17 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Manifold erupţie | buc x zile | 1 x 17 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Comanda hidraulică | buc x zile | 1 x 17 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Zile de închiriere | zile | 17,0 |  |  |  |
| Total Chirie garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Transport garnitura de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Prajini foraj HW  5 in | to |  | 4,10 |  |  |
|  | Prajini foraj  5 in | to |  | 48,80 |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
|  | Distanţa transport (dus – întors) | km |  |  |  |  |
|  | Automacara | ore |  |  |  |  |
|  | Distanţa transport (dus – întors) | km |  |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/km |  |  |  |  |
|  | Tarif funcţionare | lei/ora |  |  |  |  |

(continuare)

|  | Prevenitoare eruptie, inclusiv manifold şi comanda hidraulică | transp. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distanta transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
| Total Transport garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                     ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 												Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Săparea

Categoria de lucrări Faza III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM |  | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
|  | Săparea intervalului 1852-2735 m - (D1) | ore - lei/oră |  | 302- |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiale foraj |  |  |  |  |  |
|  | Manşoane protecţie garnitură foraj | buc |  | 86,0 |  |  |
| Total Chirie utilaje şi echipamente speciale |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Garnitura de foraj |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Chirie garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |
|  | Tijă antrenare 5.1/4 in | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Prăjini grele  6.1/2 in, N 46 (4IF) categoria I-a; | buc. | 20 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Inspecţie prăjini grele  6.1/2 in | buc. | 20 |  |  |  |
|  | Prajini foraj HW 5 in | buc. | 6 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Inspecţie foraj HW 5 in | buc. | 6 |  |  |  |
|  | Prajini foraj 5 in G cat I | buc. | 272 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Inspecţie foraj 5 in G 105 cat I | buc. | 272 |  |  |  |
|  | Geală foraj  6.1/2 in (operare/stand by) | buc x zile | 1 x 13/3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Reducţii | buc. | 3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Stabilizatori 215,9 mm | buc. | 3 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Zile de închiriere | zile | 24,0 |  |  |  |
|  | Prevenitoare erupţie (DF +VH 9 in x 350 bar) | buc x zile | 1+1 x 24 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Manifold erupţie | buc x zile | 1 x 24 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
|  | Comanda hidraulică | buc x zile | 1 x 24 |  |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |  |
| Total Chirie garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Transport garnitura de foraj faza III + sfârşit sondă |  |  |  |  |  |
|  | Prăjini grele  6.1/2 in | to |  | 23,60+23,60 |  |  |
|  | Prajini foraj HW  5 in | to |  | 4,10 |  |  |
|  | Prajini foraj  5 in | to |  | 26,8+26,8 |  |  |
|  | Tarif transport | lei/ora; lei/km |  | - |  |  |
|  | Distanţa transport (dus - întors) | km |  |  |  |  |

(continuare)

|  | Tija antrenare 5.1/4 in | to | 1,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarif transport | lei/oră;lei/km |  |  |  |
|  | Distanta transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Automacara | ore |  |  |  |
|  | Distanta transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/km |  |  |  |
|  | Tarif funcţionare | lei/ora |  |  |  |
|  | Prevenitoare erupţie, inclusiv manifold şi comanda hidraulică | transp. | 1 |  |  |
|  | Distanta transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
| Total Transport garnitura de foraj şi instalaţie prevenire |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                     ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Realizare traiect dirijat

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Faza II | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Realizare traiect dirijat

Categoria de lucrări Faza II+III

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirijarea sondei (prestaţii şi transpoarte) |  |  |  |  |
|  | Mobilizare contractor specialitate | op. | 1,0 |  |  |
|  | Demobilizare contractor specialitate | op. | 1,0 |  |  |
|  | Transport echipă MWD (2 cursă x 4 pers.) | curse | 1,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică sistem MWD (4 pers) | zile | 8,0 |  |  |
|  | Utilizare motor de fund 8 in (intervalul 440-1852 m) | zile | 8,0 |  |  |
|  | Motor volumetric ø 8” – stand by | zile | 8,0 |  |  |
|  | Reparare motor de fund 8 in | op | 2,0 |  |  |
|  | Sistem MWD 8 in inclusiv prajina grea amagnetică, măsurători deviaţie şi gama natural (operare) | zile | 8,0 |  |  |
|  | Sistem MWD (standby) | zile | 2,0 |  |  |
|  | Stabilizator corp 12.1/8 in (operare) | zile | 8,0 |  |  |
|  | Stabilizator corp 12.1/8 in (standby) | zile | 2,0 |  |  |
|  | Reparaţie stabilizator | op. | 1,0 |  |  |
|  | Intervalul 1852-2435 m (Faza III) |  |  |  |  |
|  | Mobilizare contractor specialitate | op. | 1,0 |  |  |
|  | Demobilizare contractor specialitate | op. | 1,0 |  |  |
|  | Transport echipă MWD (1 cursă x 4 pers.) | curse | 1,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică sistem MWD (4 pers) | zile | 5,0 |  |  |
|  | Utilizare motor de fund 6.3/4 in - operare | zile | 5,0 |  |  |
|  | Motor volumetric ø 6.3/4 in – stand by | zile | 5,0 |  |  |
|  | Reparare motor de fund 6.3/4 in | op | 2,0 |  |  |
|  | Sistem MWD 6.3/4 in, inclusiv prajina grea amagnetică, măsurători deviaţie şi gama natural (operare) | zile | 5,0 |  |  |
|  | Sistem MWD 6.3/4 in – stand by | zile | 1,0 |  |  |
|  | Stabilizator corp 8.1/4 in (operare) | zile | 5,0 |  |  |
|  | Stabilizator corp 8.1/4 in (stand by) | zile | 1,0 |  |  |
|  | Reparaţie stabilizator | op | 1,0 |  |  |
| Total dirijare sondă |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

- (semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Tubajul şi cimentarea

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Tubajul şi cimentarea

Categoria de lucrări Faza I

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea |  | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operarea cu instalaţia de foraj (total D1 + D2) |  |  |  |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 13.3/8 in, la adâncimea de 300 m - D1 - | ore - lei/oră |  | 24 - |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 13.3/8 in, la adâncimea de 300 m - D2 - | ore - lei/oră |  | 39 - |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Burlane |  |  |  |  |  |
|  | Burlanul tijei pătrate | buc. |  | 1 |  |  |
|  | Burlanul bucăţii de avansare | buc. |  | 1 |  |  |
|  | Burlan de ghidaj | buc. |  | 1 |  |  |
|  | Burlane 13.3/8 in x J55 x 9,65 mm | m |  | 300 |  | Nu se licitează |
|  | Probă burlane | buc |  | - |  |  |
| Total burlane |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Accesorii coloană |  |  |  |  |  |
|  | Şiu tip II 13.3/8 in | buc. |  | 1 |  |  |
|  | INiplu de cimentare 13.3/8 in | buc. |  | 1 |  |  |
|  | Dopuri cimentare 13.3/8 in | buc. |  | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Centrori elastici 2 in + Ringuri opritoare 2 in | buc. |  | 6+ 6 |  |  |
|  | Unsoare etanşare | kg. |  | 8 |  |  |
| Total accesorii coloană |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Scule tubare |  |  |  |  |  |
|  | Chirie scule tubare | zile |  | 3 |  |  |
| Total scule tubare |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Transport burlane |  |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse |  | 3 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  | Peridoc 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
| Total transport burlane |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transport scule tubare |  |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse |  | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  | Autoc TATRA 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
| Total transport scule tubare |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transport accesorii burlane |  |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse |  | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |  |
|  | Durata transport / cursa | ore |  |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  | Autoc TATRA 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
| Total transport accesorii burlane |  |  |  |  |  |  |

(continuare)

| 8 | Automacara + agregat probă presiune + cupă F + cleşte mecanizat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automacara (transport burlane+tubare) (funcţionare/staţionare) | ore | 3,0/2,0+4,0/2,0 |  |  |
|  | Transport automacara | km x buc | x 2 |  |  |
|  | Operare cleşte mecanizat | op | 1,0 |  |  |
|  | Sistem monitorizare moment înşurubare | op | 1,0 |  |  |
|  | Transport cleşte mecanizat (dus - întors) | km x trsp | x 1 |  |  |
| Total automacara |  |  |  |  |  |
| 9 | Ciment şi aditivi de cimentare |  |  |  |  |
|  | Ciment G | to | 34,5 |  | Nu se licitează |
|  | Clorura de calciu | to | 1,208 |  | Nu se licitează |
|  | Antispumant | litri | 35,0 |  | Nu se licitează |
|  | Invascoşant/Antifiltrant | to | 0,052 |  | Nu se licitează |
| Total ciment şi aditivi de cimentare |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport materiale cimentare |  |  |  |  |
|  | Transport ciment (autocontainere) | op. | 3 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  | Nu se licitează |
|  | Durata transport / cursa | ore |  |  | Nu se licitează |
|  | Transport aditivi cimentare | kmxtrsp | x1 |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră/ lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale cimentare |  |  |  |  |  |
| 11 | Agregate pentru cimentare |  |  |  |  |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu două linii | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu o linie | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus întors) | km x buc | x 2 |  | Nu se licitează |
|  | Haba cu agitator de 22 mc | buc | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mixer de recirculare (grup motopompă şi haba cu agitator) | buc | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport echipamente cimentare | buc x km | 2 x |  | Nu se licitează |
|  | Preparare reţetă cimentare | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Analiză ciment, soluţie cimentare, reţetă cimentare | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Asistenţă tehnică cimentare | pers x zile | 1 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori agregate | pers x zile | 2 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori autocontainere | pers x zile | 3 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori alte utilaje | pers x zile | 3 x 1 |  | Nu se licitează |
| Total agregate de cimentare |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Tubajul şi cimentarea

Categoria de lucrări Faza II  (Conform Fax 23332/28,07,2020 burlanele 9.5/8 in se vor licita)

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operarea cu instalaţia de foraj (total D1 + D2) |  |  |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 9.5/8 in, la adâncimea de 1852 m - D1 - | ore - lei/oră | 48 - |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 9.5/8 in, la adâncimea de 185 m - D2 - | ore - lei/oră | 67 - |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
| 2 | Burlane |  |  |  |  |
|  | Burlane 9.5/8 in x J 55 x 8,94 mm | m | 1100 |  |  |
|  | Burlane 9.5/8 in x J 55 x 10,03 mm | m | 752 |  |  |
|  | Probă burlane 9.5/8 in | m | 1900 |  |  |
| Total burlane |  |  |  |  |  |
| 3 | Accesorii coloană |  |  |  |  |
|  | Şiu tip II 9.5/8 in | buc. | 1 |  |  |
|  | Niplu de cimentare (9.5/8 in) | buc. | 1 |  |  |
|  | Dopuri cimentare 9.5/8 in | buc. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Centrori elastici 9.5/8 in | buc. | 67 |  |  |
|  | Centrori rigizi 9.5/8 in | buc. | 6 |  |  |
|  | Ringuri opritoare 9.5/8 in | buc. | 73 |  |  |
|  | Unsoare etanşare | kg | 20 |  |  |
| Total accesorii coloană |  |  |  |  |  |
| 4 | Scule tubare |  |  |  |  |
|  | Chirie scule tubare | zile | 5 |  |  |
| Total scule tubare |  |  |  |  |  |
| 5 | Transport burlane |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 9 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Peridoc 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport burlane |  |  |  |  |  |
| 6 | Transport scule tubare |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autoc TATRA 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport scule tubare |  |  |  |  |  |
| 7 | Transport accesorii burlane |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport / cursa | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autoc TATRA 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport accesorii burlane |  |  |  |  |  |

(continuare)

| 8 | Automacara + agregat probă presiune + cupă F + cleşte mecanizat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automacara (transport burlane+probă burlane+tubare) (funcţionare/staţionare) |  | ore | 8/4+18/6+18//6 |  |  |
|  | Transport automacara |  | km x buc | x 3 |  |  |
|  | Agregat probă presiune cap col. şi IP (tehnologic II) |  | op | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Transport agregat (dus întors) |  | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate netehnologice (pr. burlane) |  | op | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Transport agregate |  | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Echipament CRTI +Asistenţă tehnică |  | op | 1,0 |  |  |
|  | Operare cupă F |  | op. | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Transport cupă F (dus - întors) |  | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
| Total automacara+ agregat probă presiune + cupă F + cleşte mecanizat |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ciment şi aditivi de cimentare + fluid de separare |  |  |  |  |  |
|  | Ciment G |  | to | 71,0 |  | Nu se licitează |
|  | Clorură de calciu |  | to | 2,10 |  | Nu se licitează |
|  | Antispumant |  | litri | 165,0 |  | Nu se licitează |
|  | Vâscozitate/Suport coloidal |  | to | 0,160 |  |  |
|  | Control filtrare |  | to | 0,332 |  | Nu se licitează |
|  | Fluidizant |  | to | 0,169 |  | Nu se licitează |
|  | Blocator gaze (temperaturi joase) |  | to | 2,010 |  | Nu se licitează |
|  | Materiale fluid de separare |  |  |  |  |  |
|  | Spacer |  | to | 0,168 |  | Nu se licitează |
|  | Antispumant |  | litri | 8,00 |  | Nu se licitează |
|  | Barită |  | to | 4,92 |  |  |
| Total ciment şi aditivi de cimentare |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport materiale cimentare |  |  |  |  |  |
|  | Transport ciment (autocontainere) | op. |  | 5 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  | Nu se licitează |
|  | Durata transport / cursa | ore |  |  |  | Nu se licitează |
|  | Transport aditivi cimentare | kmxtrsp |  | x1 |  | Nu se licitează |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  | Nu se licitează |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  | Nu se licitează |
| Total transport materiale cimentare |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Agregate pentru cimentare |  |  |  |  |  |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu doua linii | op. |  | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu o linie | op. |  | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km x buc |  | x 2 |  | Nu se licitează |
|  | Operare afişare şi înregistrare presiune şi densitate pastă ciment | op. |  | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport echipament înregistrare (dus-întors) | km x buc |  | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mixer de recirculare (grup motopompă şi habă cu agitator) | buc |  | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Habă cu agitator de 22 mc | buc |  | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Siloz presurizat (40 to) | buc |  | 1 |  |  |
|  | Transport echipamente cimentare | buc x km. |  | 4 x |  | Nu se licitează |
|  | Preparare reţetă cimentare + Analiză ciment, soluţie cimentare, reţetă cimentare | op. |  | 2 + 2 |  | Nu se licitează |
|  | Asistenţă tehnică cimentare | pers x zile |  | 1 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Inginer laborator + Maistru laborator | pers x zile |  | 2 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori agregate | pers x zile |  | 2 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori autocontainere | pers x zile |  | 5 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori alte utilaje | pers x zile |  | 4 x 1 |  | Nu se licitează |
| Total agregate de cimentare |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                         (semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Tubajul şi cimentarea

Categoria de lucrări Faza III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operarea cu instalaţia de foraj (total D1 + D2) |  |  |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 5.1/2 in, la adâncimea de 0-2735 m MD - D1 - | ore - lei/oră | 70 - |  |  |
|  | Tubare şi cimentare coloană 5.1/2 in, la adâncimea de 0-2735 m MD - D2 - | ore - lei/oră | 107 - |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |
| 2 | Burlane |  |  |  |  |
|  | Burlane 5.1/2 in x 7,72 x J 55 | m | 785 |  | Nu se licitează |
|  | Burlane 5.1/2 in x 6,99 x J 55 | m | 1950 |  | Nu se licitează |
|  | Probă burlane 5.1/2 in | m | 2800 |  |  |
| Total burlane |  |  |  |  |  |
| 3 | Accesorii coloană |  |  |  |  |
|  | Şiu tip II 5.1/2 in; J 55 | buc. | 1 |  |  |
|  | Niplu de cimentare 5.1/2 in; J 55 | buc. | 1 |  |  |
|  | Dopuri cimentare 5.1/2 in | buc. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Centrori elastici 5.1/2 in | buc. | 46 |  |  |
|  | Centrori rigizi 5.1/2 | buc. | 73 |  |  |
|  | Ringuri opritoare 5.1/2 in | buc. | 119 |  |  |
|  | Unsoare etanşare | kg | 28 |  |  |
| Total accesorii coloană |  |  |  |  |  |
| 4 | Scule tubare |  |  |  |  |
|  | Chirie scule tubare | zile | 6 |  |  |
| Total scule tubare |  |  |  |  |  |
| 5 | Transport burlane |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 6 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus – întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Peridoc 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport burlane |  |  |  |  |  |
| 6 | Transport scule tubare |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus – întors) | km |  |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autoc TATRA 12 to |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport scule tubare |  |  |  |  |  |

(continuare)

| 7 | Transport accesorii burlane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr transpoarte | curse | 1 |  |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  |  |  |
|  | Durata transport / cursa | ore |  |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autoc TATRA 10 to |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |  |
| Total transport accesorii burlane |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automacara + agregat probă presiune + cupă F + cleşte mecanizat |  |  |  |  |  |
|  | Automacara (transport burlane+probă burlane+tubare) (funcţionare/staţionare) | ore | 20/4+20/4+19/5 |  |  |  |
|  | Transport automacara | km x buc | x 3 |  |  |  |
|  | Operare cleşte mecanizat | op. | 2,0 |  |  |  |
|  | Sistem monitorizare moment înşurubare | op | 2,0 |  |  |  |
|  | Transport cleşte mecanizat (dus- întors) | km x buc | x 1 |  |  |  |
|  | Operare cupă F | op. | 1,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport cupă F (dus întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Agregat probă presiune cap coloană şi IP (tehnologic II) | op | 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport agregat (dus- întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Agregate netehnologice (pr. burlane) | op | 2 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport agregate | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Operare dop C | op. | 1,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport dop C (dus - întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Azot probă cap erupţie | litri | 3000 |  | Nu se licitează |  |
|  | Converter azot | op. | 1,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport converter (dus - întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
|  | Cisternă azot | op. | 1,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport cisternă (dus - întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |  |
| Total automacara + agregat probă presiune + cupă F + cleşte mecanizat + packer |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ciment şi aditivi de cimentare |  |  |  |  |  |
|  | Ciment G | to | 35,10 |  | Nu se licitează |  |
|  | MiKrodur | to | 23,40 |  |  | Nu se licitează |
|  | Clorură de calciu | to | 0,585 |  |  |  |
|  | Antispumant | litri | 293,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Bentonită | to | 0,098 |  |  |  |
|  | Antifiltrant | to | 0,195 |  | Nu se licitează |  |
|  | Antifiltrant | to | 0,215 |  | Nu se licitează |  |
|  | Intîrzietor (temperaturi joase) | to | 0,024 |  | Nu se licitează |  |
|  | Fluidizant | to | 0,156 |  | Nu se licitează |  |
|  | Blocator gaze (temperaturi joase) | to | 2,611 |  | Nu se licitează |  |
|  | Materiale fluid de separare |  |  |  |  |  |
|  | Spacer | to | 0,130 |  | Nu se licitează |  |
|  | Intîrzietor (temperaturi joase) | to | 0,006 |  | Nu se licitează |  |
|  | Antispumant | litri | 6,0 |  | Nu se licitează |  |
|  | Barită | to | 3,69 |  |  |  |
| Total ciment şi aditivi de cimentare |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport materiale cimentare |  |  |  |  |  |
|  | Transport ciment (autocontainere) | op. | 5 |  | Nu se licitează |  |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  | Nu se licitează |  |
|  | Transport aditivi cimentare | transp. | 1,0 |  | Nu se licitează |  |

(continuare)

|  | Distanţa de transport (dus-întors) | km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durata transport / cursă | ore |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră / lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale cimentare |  |  |  |  |  |
| 11 | Agregate pentru cimentare + înregistrator + echipamente cimentare |  |  |  |  |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu două linii | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate tehnol.cat.Caterpillar cu o linie | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate securitate cimentare | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km x buc | x 3 |  | Nu se licitează |
|  | Operare afişare şi înregistrare presiune şi densitate pastă ciment | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport echipament înregistrare (dus-întors) | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mixer de recirculare (grup motopompă şi habă cu agitator) | buc | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Habă cu agitator de 22 mc | buc | 3 |  | Nu se licitează |
|  | Siloz presurizat | buc | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport echipamente cimentare | transp. | 5 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus - întors) | km |  |  | Nu se licitează |
|  | Preparare reţetă cimentare | op. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Analiză ciment, soluţie cimentare, reţetă cimentare | op. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Asistenţă tehnică cimentare | pers x zile | 1 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Inginer laborator | pers x zile | 1 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Maistru laborator | pers x zile | 1 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori agregate | pers x zile | 3 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori autocontainere | pers x zile | 5 x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operatori alte utilaje | pers x zile | 5 x 1 |  | Nu se licitează |
| Total agregate de cimentare + înregistrator + echipamente cimentare |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Măsurători electrometrice

Notă: Echipametele pentru măsurători electrometrice vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Operaţii electrometrice (Operare cu instalaţia de foraj)

Categoria de lucrări Faza I+II+ III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operarea cu instalaţia de foraj (total D2) |  |  |  |  |
|  | Operaţii electrometrice la adâncimea de 300 m - D2 - | ore - lei/oră | 5 - |  |  |
|  | Operaţii electrometrice la adâncimea de 1852 m - D2 - | ore - lei/oră | 21 - |  |  |
|  | Operaţii electrometrice la adâncimea de 2735 m - D2 - | ore - lei/oră | 34 - |  |  |
| Total operare cu Instalaţia de foraj |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Lucrări de încheiere a fazelor

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Lucrări de încheiere a fazelor

Categoria de lucrări Faza I

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D1) | ore | - |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – (D2) | ore | 8,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Categoria de lucrări Faza II

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D1) | ore | - |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – (D2) | ore | 15,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Categoria de lucrări Faza III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D1) | ore | - |  |  |
| 2 | Operare cu instalaţia de foraj – (D2) | ore | 44,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Lucrări de reparaţii curente şi mentenanţă instalaţie

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										             OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparaţii curente şi mentenanţă instalaţie

Categoria de lucrări Faza I

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D5 = D2) | ore | 8,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Categoria de lucrări Faza II

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D5 = D2) | ore | 21,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

Categoria de lucrări Faza III

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cu instalaţia de foraj – (D5 = D2) | ore | 31,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Ţevi extracţie şi cap erupţie

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţevi extracţie 2.7/8 in x 5,51 mm x J 55, îmbinare etanşă la gaze |  |  |  |  |  |  |
|  | Cap erupţie 2.9/16 x 2.9/16 x 350 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | Sabot 2.7/8 in (largit) |  |  |  |  |  |  |
|  | Niplu „X” fixare dispozitive speciale |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducţii de mare rezistenţă 2.7/8 in |  |  |  |  |  |  |
|  | Packer recuperabil 5.1/2 in |  |  |  |  |  |  |
|  | Valva de circulaţie laterală |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Ţevi extracţie şi cap erupţie  (transport)

Categoria de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ţevi de extracţie |  |  |  |  |
|  | Ţevi de extracţie 2.7/8 in x J 55 x 5,51 mm, îmbinare etanşă la gaze | m | 2715 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus – întors) | km |  |  |  |
|  | Viteza medie de transport | km/oră |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Peridoc 12 to |  |  |
|  | – Nr. transpoarte (curse) | transp. | 2 |  |  |
|  | – Durata unui transport / cursa + 2 ore (încărcare - descărcare) | ore |  |  |  |
|  | – Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total Ţevi extracţie |  |  |  |  |  |
| 2 | Cap coloană şi cap de erupţie |  |  |  |  |
|  | Cap coloană 133/8 x 135/8 x 210 –11 x 350 – 71/16 x 350 (in x bar) | buc | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Cap eruptie gaze CEG 2.9/16 in x 2.9/16 in x 350 bar | buc | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Distanţa de transport (dus – întors) | km |  |  |  |
|  | Viteza medie de transport | km/oră |  |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca | Autocamion 12 to |  |  |
|  | – Nr. transpoarte (curse) | transp. | 2,0 |  |  |
|  | – Durata unui transport / cursa | ore |  |  |  |
|  | – Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total Cap erupţie |  |  |  |  |  |
| Total Ţevi extracţie şi cap erupţie |  |  |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										         OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C3

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Probare strat cu instalaţia de foraj

Interval probat: 1)  2685-2665 m

Interval probat: 2)  2585-2565 m

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Probare strate |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Investigaţii probe strate (nu se licitează) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Operaţii speciale probe strate |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Probare strate  cu instalaţia de foraj

Categoria de lucrări  Perforare coloană

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perforare coloană (2685-2665 m - 20 m ) | ore D4+D6+D7 | 183,79 |  |  |
|  | Durata operaţie, urmata de denivelare cu azot | ore (D4) | 12,81 |  |  |
|  |  | ore (D6) | 74,98 |  |  |
|  |  | ore (D7) | 96,00 |  |  |
|  | Incalzire personal pe durata realizare probe | zile | 8,0 |  |  |
|  | Materiale pentru pregătire sondă |  |  |  |  |
|  | Reducţii de mare rezistenţă 2.7/8 in | buc | 4,0 |  | SIRCOSS |
|  | Sabot 2.7/8 in (lărgit) | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Niplu locator G 2.7/8 in | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Niplu retinator R 2.7/8 in | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Packer recuperabil 5.1/2 in (complet echipat) | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Valvă de circulaţie laterală | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Materiale pentru fluid foraj la probe |  |  |  |  |
|  | Vâscozitate / Control filtrare | to | 0,108 |  |  |
|  | Control vâscozitate / Suport coloidal | to | 0,216 |  |  |
|  | Inhibişie / Lubrifiant | to | 1,080 |  |  |
|  | Control filtrare | to | 0,864 |  |  |
|  | Inhibiţie argile | to | 8,100 |  |  |
|  | Control coroziune | to | 0,108 |  |  |
|  | Antispumant | to | 0,108 |  |  |
|  | Fluidizant | to | 0,216 |  |  |
|  | Bactericid | to | 0,108 |  |  |
|  | Control densitate/podire | to | 5,400 |  |  |
|  | Control densitate/podire | to | 5,400 |  |  |
|  | Materiale pentru fluid de circulaţie, perforare şi fluid de packer |  |  |  |  |
|  | Control vâscozitate / filtrare | to | 0.040 |  |  |
|  | Control pH | to | 0,044+0,050 |  |  |
|  | Control duritate | to | 0,050 |  |  |
|  | Clorură de potasiu | to | 15,0 |  |  |
|  | Agent curăţare | litri | 225 |  |  |
|  | Alte materiale |  |  |  |  |
|  | – Azot | litri | 10000 |  |  |
|  | Prestaţii şi operaţii speciale |  |  |  |  |
|  | Transport materiale fluid de foraj | curse | 2 |  |  |
|  | Transport materiale fluid de packer | curse | 1 |  |  |
|  | Transport ţevi extracţie (echipare sondă) | curse | 2 |  |  |

(continuare)

|  | Probă ţevi extracţie | m | 2715 |  | Nu se licitează |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregate tehnologice cat. 2 | op | 3,0 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate netehnologice inclusiv 2 agregate de siguranţă pe durata urmăririi sondei | ore | 96,0 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare agregate (dus întors) | km x buc. | x 2 |  | Nu se licitează |
|  | Operare cupa F | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operare dop H (probă cap erupţie) | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare autospeciala dop cupa F | kmx buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport autocisterne – apă dulce (dus - întors) | transp. | 5,0 |  |  |
|  | Autocisterne operare (ore lucru pompă+ore dispoziţie) | op. | 5,0+5,0 |  |  |
|  | Operare cleşte mecanizat (cu afişaj moment înşurubare) | op | 2 |  |  |
|  | Transport cleşte mecanizat | km x buc | x 1 |  |  |
|  | Asisţenţă tehnică cleşte mecanizat | op | 2 |  |  |
|  | Şablonare ţevi extracţie | m.l. | 2715 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj radioactiv de perforare | m.l. / m.i. | 2715/100 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj locator de mufe | m.l. / m.i. | 2715/100 |  | Nu se licitează |
|  | Interpretare | op | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare echipamente carotaj şi perforare | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare echipă carotaj şi perforare | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipament | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipă | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Pregătire operaţie | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Perforare coloană (TCP 3 3/8 in) |  |  |  |  |
|  | - Transport echipament | km x trsp. | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Transport echipă | km x trsp | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Mobilizare echipament | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Mobilizare echipă | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Pregătire operaţie / perforare | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP operare | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Specialist TCP | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP securitate | ore | 10 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP Iniţiere hidraulică | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP Decuplare automată | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - HCGS-DP-3.3/8” | ml | 2685 |  | Nu se licitează |
|  | - HCGS-DP-3.3/8” | mp | 20 |  | Nu se licitează |
|  | - Tronson HCGS-DP-2.7/8” | ml | 20 |  | Nu se licitează |
|  | Transport habe metalice | km x buc | x 3 |  | SIRCOSS |
|  | Chirie habe depozitare fluid packer | buc x zile | 3 x 8 |  | SIRCOSS |
|  | Automacara montare-demontare habe | ore fct | 6 |  | SIRCOSS |
|  | Transport automacara | km x buc | x 1 |  | SIRCOSS |
|  | Mobilizare – demobilizare inst. tubing flexibil | op | 1 x 1 |  | SIRCOSS |
|  | Operare cu instalaţia de tubing flexibil | op | 2 |  | SIRCOSS |
|  | Introducere – extragere tubing flexibil | m | 5330 |  | SIRCOSS |
|  | Asistenţă tehnică | ore | 15 |  | SIRCOSS |
|  | Demobilizare instalatie tubing flexibil | op | 1 |  | SIRCOSS |
|  | Echipament de suprafaţă (5000 psi) urmărire şi etalonare sondă (complet) | zile op/zile chirie | 4 / 3 |  | SIRCOSS |
|  | Specialist achizitie date | pers x zile | 1 x 8 |  | SIRCOSS |
|  | Operator generator abur | pers x zile | 1 x 8 |  | SIRCOSS |
|  | Mobilizare-demobilizare echipament | buc | 1 |  | SIRCOSS |
|  | Operare converter azot | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport converter azot | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operare autocisterne azot | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport autocisterne azot | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |

(continuare)

|  | Chirie prevenitoare | bucxzile | 1 x 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chirie comandă hidraulică | bucxzile | 1 x 8 |  |  |
|  | Chirie manifold presiune | bucxzile | 1 x 8 |  |  |
|  | Autocamion transport materiale | km x buc | x 2 |  | SIRCOSS |
| Total |  |  |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

(*) Operaţiile electrometrice pentru perforare şi echipamentul de perforare (nu se licitează), vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar.

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													Formular C4

Sonda de explorare-deschidere 1 STĂNCEŞTI

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Probare strate  cu instalaţia de foraj

Categoria de lucrări  Perforare coloană

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perforare coloană (2585-2565 m - 20 m ) | ore D4+D6+D7 | 279,78 |  |  |
|  | Durata operaţie, urmata de denivelare cu azot | ore (D4) | 25,76 |  |  |
|  |  | ore (D6) | 158,02 |  |  |
|  |  | ore (D7) | 96,00 |  |  |
|  | Incalzire personal pe durata realizare probe | zile | 12,0 |  |  |
|  | Materiale pentru pregătire sondă |  |  |  |  |
|  | Dop coloană 5.1/2 in nerecuperabil | buc | 1,0 |  | SIRCOSS |
|  | Materiale pentru fluid de circulaţie, perforare şi fluid de packer |  |  |  |  |
|  | Control vâscozitate / filtrare | to | 0.040 |  |  |
|  | Control pH | to | 0,044+0,050 |  |  |
|  | Control duritate | to | 0,020 |  |  |
|  | Clorură de potasiu | to | 6,0 |  |  |
|  | Agent curăţare | litri | 225 |  |  |
|  | Alte materiale |  |  |  |  |
|  | – Azot | litri | 10000 |  |  |
|  | Ciment G | to | 0,20 |  | Nu se licitează |
|  | Prestaţii şi operaţii speciale |  |  |  |  |
|  | Transport fluid rezidual cu cloruri | to | 135 |  |  |
|  | Procesare fluid rezidual cu cloruri | to | 135 |  |  |
|  | Transport materiale fluid de packer | curse | 1 |  |  |
|  | Agregate tehnologice cat. 1 | op | 2,0 |  |  |
|  | Agregate tehnologice cat. 2 | op | 4,0 |  | Nu se licitează |
|  | Agregate netehnologice inclusiv 2 agregate de siguranţă pe durata urmăririi sondei | ore | 96,0 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare agregate (dus întors) | km x buc. | x 2 |  | Nu se licitează |
|  | Operare cupa F | op. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Operare dop H (probă cap erupţie) | op. | 2 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare autospeciala dop cupa F | kmx buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport autocisterne – apă dulce (dus - întors) | transp. | 2,0 |  |  |
|  | Autocisterne operare (ore lucru pompă+ore dispoziţie) | op. | 2,0+2,0 |  |  |
|  | Operare cleşte mecanizat (cu afişaj moment înşurubare) | op | 2 |  |  |
|  | Transport cleşte mecanizat | km x buc | x 1 |  |  |
|  | Asisţenţă tehnică cleşte mecanizat | op | 2 |  |  |
|  | Şablonare ţevi extracţie | m.l. | 2615 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj radioactiv de perforare | m.l. / m.i. | 2615/100 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj locator de mufe | m.l. / m.i. | 2615/100 |  | Nu se licitează |
|  | Interpretare | op | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare echipamente carotaj şi perforare | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Deplasare echipă carotaj şi perforare | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipament | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipă | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Pregătire operaţie | op | 1 |  | Nu se licitează |

|  | Perforare coloană (TCP 3 3/8 in) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Transport echipament | km x trsp. | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Transport echipă | km x trsp | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Mobilizare echipament | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Mobilizare echipă | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Pregătire operaţie / perforare | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP operare | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - Specialist TCP | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP securitate | ore | 10 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP Iniţiere hidraulică | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - TCP Decuplare automată | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | - HCGS-DP-3.3/8” | ml | 2585 |  | Nu se licitează |
|  | - HCGS-DP-3.3/8” | mp | 20 |  | Nu se licitează |
|  | - Tronson HCGS-DP-2.7/8” | ml | 20 |  | Nu se licitează |
|  | Prestaţii lansare şi fixare dop |  |  |  |  |
|  | Transport echipament | km x buc | X 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport echipă | km x buc | X 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipament | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Mobilizare echipă | op. | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj radioactiv de perforare | m.l. / m.i. | 2650/100 |  | Nu se licitează |
|  | Carotaj locator de mufe | m.l. / m.i. | 2650/100 |  | Nu se licitează |
|  | Interpretare | op | 1,0 |  | Nu se licitează |
|  | Lansare şi fixare dop etanşare | ml | 2615 |  | SIRCOSS |
|  | Transport habe metalice | km x buc | x 3 |  | SIRCOSS |
|  | Chirie habe depozitare fluid packer | buc x zile | 3 x 12 |  | SIRCOSS |
|  | Automacara montare-demontare habe | ore fct | 6 |  | SIRCOSS |
|  | Transport automacara | km x buc | x 1 |  | SIRCOSS |
|  | Mobilizare – demobilizare inst. tubing flexibil | op | 1 x 1 |  | SIRCOSS |
|  | Operare cu instalaţia de tubing flexibil | op | 2 |  | SIRCOSS |
|  | Introducere – extragere tubing flexibil | m | 10460 |  | SIRCOSS |
|  | Asistenţă tehnică | ore | 26 |  | SIRCOSS |
|  | Demobilizare instalatie tubing flexibil | op | 1 |  | SIRCOSS |
|  | Echipament de suprafaţă (5000 psi) urmărire şi etalonare sondă (complet) | zile op/zile chirie | 4 / 3 |  | SIRCOSS |
|  | Specialist achizitie date | pers x zile | 1 x 12 |  | SIRCOSS |
|  | Operator generator abur | pers x zile | 1 x 12 |  | SIRCOSS |
|  | Mobilizare-demobilizare echipament | buc | 1 |  | SIRCOSS |
|  | Operare converter azot | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport converter azot | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Operare autocisterne azot | op | 1 |  | Nu se licitează |
|  | Transport autocisterne azot | km x buc | x 1 |  | Nu se licitează |
|  | Chirie prevenitoare | bucxzile | 1 x 12 |  |  |
|  | Chirie comandă hidraulică | bucxzile | 1 x 12 |  |  |
|  | Chirie manifold presiune | bucxzile | 1 x 12 |  |  |
|  | Autocamion transport materiale | km x buc | x 1 |  | SIRCOSS |
| Total |  |  |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

(*) Operaţiile electrometrice pentru perforare şi echipamentul de perforare (nu se licitează), vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar.

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Formular C6

Lista consumurilor de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | UM | Consumuri cuprinse în ofertă | Preţ unitar (exclusiv TVA) - lei - | Valoare (exclusiv TVA) - lei - (3 x 4) | Furnizor | Greutate (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. … n. | ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. Resurse nenominalizate (cel mult 20 % din valoarea totală a resurselor materiale) | ……… ……… ……… ……… ……… - | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… - | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… - | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… – | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| TOTAL |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | euro |  |  |  |

PROIECTANT 										            OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Formular C7

Lista consumurilor cu mâna de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om - ore) cu manopera directă | Tarif mediu - lei/oră - | Valoare (exclusiv TVA) - lei - (2 x 3) | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. .… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ____ ____ ____ ____ |
| TOTAL |  | ……………… | ……………… | lei: ……………… | ……………… |
|  |  |  |  | euro: ……………… |  |

Lucrarea se încadrează în grupa: …………. (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz)

PROIECTANT 										            OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Formular C8

Lista consumurilor cu ore de funcţionare4

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumuri - ore de funcţionare - | Tarif orar - lei/oră funcţionare - | Valoare (exclusiv TVA) - lei - (2 x 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… |
| TOTAL |  | ……………… |  | lei: ……………… |
|  |  |  |  | euro: ……………… |

PROIECTANT 										           OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Formular C9

Lista consumurilor cu transpoartele

| Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmează a fi executate |  |  | Tarif unitar - lei/to x km - |  |  | Valoare (exclusiv TVA) - lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tone transportate | km parcurşi | ore de funcţionare |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto (total) din care, pe categorii: 1.1. …………………………. 1.2. …………………………. ………………………………. Transport pe cale ferată (total) din care, pe categorii: 1.1. …………………………. 1.2. …………………………. ………………………………. Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | lei: ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  | euro: ……………… |

PROIECTANT 										          OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

NOTA FINALA ACHIZITOR

Prezenta documentaţie  este proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A MEDIAŞ şi a fost întocmitã în scopul licitãrii sau încredinţãrii lucrãrilor şi prestaţiilor de servicii la sonda  1 STĂNCEŞTI .

În această documentaţie se precizează majoritatea informaţiilor în legătură cu lucrările şi prestaţiile de servicii ce se asigură frecvent de Contractorul de Foraj pentru realizarea sondei.

Informaţiile respective obligatoriu trebuiesc cunoscute de viitorii "contractori de foraj".

Deasemenea ei trebuie să cunoască precizările din contract, întrucât numai astfel pot întocmi în mod corespunzător ofertele iar apoi, în calitate de contractori, pot să evite multe situaţii de divergenţă cu beneficiarul.

ACHIZITOR,

DIRECTOR:                                                                                        ––––––––––––––––––

SERVICIUL .........................:                                                              ––––––––––––––––––

SERVICIUL .........................:                                                              ––––––––––––––––––

SERVICIUL .........................:                                                              ––––––––––––––––––

reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din preţul total, care urmează a fi îndeplinită de persoane juridice române

Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele consumurilor de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de prospecţiune şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

Lista se întocmeste pentru consumurile de mână de lucru necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de mână de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de prospectiune si fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

reprezintă remuneratia aferentă mâinii de lucru formată din cetăteni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor de mână de lucru.

Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări, excepţie fac transporturile aferente tarifului de montaj, demontaj şi funcţionare a instalaţiei de foraj, căzănel, staţie apă, grup social; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cu consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de prospecţiune şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.